个人陪伴AI助手项目 · 第一次工作会话摘要

需求清单 单对话框陪伴助手，跨设备可用，四层分层记忆系统，数据尽量本地化，本地模型处理日常任务，Claude API处理高难问题。

已实现 / 已确认的内容

- init_db.py跑通，数据库结构正常，DB Browser就位

- LM Studio部署Qwen3.5-9b完成

- session管理逻辑敲定：超时十分钟标记空闲挂起，下一条消息到来时触发L1摘要生成并开启新session，支持手动保存，后端定时任务兜底

- 单对话框设计确认，用"时间间隔"概念代替"新建对话"

- L1摘要字段结构定稿：简要描述（第三人称客观、只记结论）、名词标签（三到五个、不语义重复）、时间段（宽泛六选一）、对话氛围（四字以内）、时间戳（数据库用，不进记忆注入）

- L1摘要Prompt完成三轮迭代测试，质量达到可用标准

- Qwen思考链问题解决方案：System Prompt加/no_think，温度调至0.3

遇到的问题 Qwen在话题密度高时容易只总结前半段，标签有语义重复倾向，已通过Prompt约束缓解，实际部署后仍需持续观察输出质量。

下一步该讨论什么

- L1 → L2的合并逻辑与压缩Prompt设计

- 后端框架选型（文档推荐FastAPI）与最简Web UI结构

- 任务路由调度层的判断逻辑

下一步该做什么

- 将L1摘要Prompt集成进后端，连接空闲检测触发逻辑

- 搭建最简Web UI，一个输入框，连接LM Studio本地API，确认基础对话正常

- 实现消息写入messages表与session管理

个人陪伴AI助手项目 · 第二次工作会话摘要

需求清单 单对话框陪伴助手，跨设备可用，四层分层记忆系统，数据尽量本地化，本地模型处理日常任务，Claude API处理高难问题。（延续上次，本次专注后端实现）

已实现 / 已确认的内容

init_db.py 完成字段补全：给 memory_l1 表新增 time_period（六选一时间段）和 atmosphere（四字以内氛围）两个字段，与L1摘要Prompt输出结构完全对齐。同时补充了 close_session()、save_l1_summary()、get_unabsorbed_l1()、set_setting() 等辅助函数。

config.py 完成：集中管理所有路径、模型参数、超时阈值、Prompt模板、服务端口等配置，其他模块统一从这里读取。L1_SUMMARY_PROMPT 模板也存放在此。

database.py 完成：从 init_db.py 拆分出所有业务层数据库操作，新增 get_messages_as_dicts()（直接返回OpenAI格式消息列表）、get_last_message_time()（空闲检测用）、mark_l1_absorbed()（L2合并用）等函数。

session_manager.py 完成：维护当前活跃session状态，后台线程每60秒轮询一次空闲超时，超过10分钟自动关闭session并触发L1摘要生成，支持手动强制关闭，启动时处理遗留未关闭session。

summarizer.py 完成：读取session消息 → 格式化对话文本 → 调用本地Qwen → 解析JSON输出 → 校验字段 → 写入 memory_l1 表。内置容错：JSON解析失败时写入降级摘要，不阻断主流程。

main.py 完成：FastAPI服务入口，提供 POST /chat（对话接口）、POST /save（手动保存）、GET /（浏览器对话页面）三个接口。对话页面内嵌CSS和JS，支持多轮对话、思考链折叠、加载动画、Enter发送。

整条核心链路已跑通：用户发消息 → 写入messages表 → Qwen生成回复 → 写入messages表 → 空闲超时检测 → 关闭session → 调用Qwen生成L1摘要 → 写入memory_l1表。

遇到的问题

Qwen思考链问题：/no_think 放在user消息正文里对该版本Qwen无效，放在system层也无效。最终解决方案是在 LM Studio 界面右侧"自定义字段"里直接关闭 Enable Thinking 开关。

session_manager.py 验证测试设计缺陷：原版用修改 config 属性 + time.sleep() 的方式模拟超时，因为模块顶部import时值已绑定，运行时改config无效。修复方案：直接将数据库里的消息时间改为15分钟前，然后手动调用 _check_idle_timeout() 触发检测，绕开线程等待。

下一步该讨论什么

L1 → L2 的合并逻辑与压缩Prompt设计（触发条件：未吸收L1满5条，或最早一条超过7天）。后端任务路由调度层的判断逻辑（什么情况走本地Qwen，什么情况走Claude API）。

下一步该做什么

实现L2合并逻辑：写 merger.py，包含触发判断、压缩Prompt、调用Qwen、写入 memory_l2 表、更新 l2_sources 关联表、批量标记L1为已吸收。将L2合并触发接入 summarizer.py，在每次L1写入后检查是否需要触发L2。之后实现任务路由层，再逐步接入L3用户画像注入system prompt。

个人陪伴AI助手项目 · 第三次工作会话摘要

整理时间：2026年3月16日

需求清单

延续前两次会话的核心目标，本次专注后端功能完善：

- L1 → L2 自动合并逻辑（条数触发 + 时间触发双路径）

- L3 用户画像注入 system prompt（三层记忆全量接入）

- 修复模型时间感知问题（每次对话注入实时时间）

实现的方法

新增文件

merger.py — L2 合并全流程

- 路径A（即时触发）：每次 L1 写入后由 summarizer.py 调用，检查未吸收 L1 条数 ≥ 5

- 路径B（定时触发）：session_manager 后台线程每天轮询，检查最早未吸收 L1 距今 ≥ 7天

- 两路径共用同一个 check_and_merge() 入口

- 容错：JSON 解析失败时写入降级摘要，不丢失合并记录

prompt_builder.py — system prompt 组装

- 注入顺序：L3 Profile（稳定层）→ 近期 L2（近期层）→ 最新 L1（当日层）

- 空层自动跳过，不留空白占位符

- 每次请求动态注入实时时间（_get_current_time()）

修改文件

config.py

- 新增 L2_MERGE_PROMPT 模板

- 新增 L2_CHECK_INTERVAL_SECONDS（线程B轮询间隔，默认86400秒）

- SYSTEM_PROMPT_TEMPLATE 新增 {current_time} 占位符

- 新增 TIME_FORMAT、WEEKDAY_CN（中文星期映射）

database.py

- 新增 save_l2_summary()（带事务，同时写 memory_l2 + l2_sources）

- 新增 get_recent_l2()、get_latest_l1()

summarizer.py

- L1 写入后追加路径A触发：懒加载调用 merger.check_and_merge()

session_manager.py

- 线程B已接入：每天定时调用 merger.check_and_merge()（路径B）

main.py

- /chat 接口每次请求调用 build_system_prompt()，将三层记忆注入消息列表首位

遇到的问题

字典语法错误 main.py patch 时字典 key/value 未加引号，{role: system, content: system_prompt} 被 Python 当作变量名解析，报 NameError: name 'role' is not defined。手动改为 {"role": "system", "content": system_prompt} 修复。

模型时间感知停留在历史 模型无法主动获取当前时间，会把 L1/L2 摘要里记录的历史时间当作"现在"。修复方案：在 prompt_builder._get_current_time() 中每次请求重新获取本地时间，注入 system prompt 第一行。

文件整理时机讨论 烧酒提出是否现在整理文件结构和命名。结论是阶段一全部跑通后再做，避免重复整理。初步规划的目录结构：

demo/

├── core/      # database.py, config.py, init_db.py

├── memory/    # summarizer.py, merger.py

├── agent/     # session_manager.py, 路由层（未来）

├── api/       # main.py

└── data/      # assistant.db

下一步该讨论什么

- 任务路由调度层的判断逻辑：什么条件走本地 Qwen，什么条件切 Claude API（关键词触发？消息长度？用户手动 /online 指令？）

- L3 用户画像的维护流程：模型从 L1/L2 提取候选更新后，如何在对话内推送给用户确认，确认后写入 user_profile 表

下一步该做什么

- 实现任务路由层 — 新建 router.py，封装本地模型 vs Claude API 的判断与调用逻辑，main.py 的 /chat 接口改为调用路由层而非直接调用本地模型

- 接入 Claude API — 在 router.py 中实现 call_claude() 函数，读取 config.py 的 ANTHROPIC_API_KEY 和 CLAUDE_MODEL_NAME

- 实现 /online 手动切换指令 — 用户发送 /online 时强制走 Claude API，发送 /local 时切回本地模型

- 文件结构整理（待路由层完成后）— 按上述目录结构重组，统一规范命名

当前阶段重点：任务路由层 > L3 画像维护 > 文件结构整理

虚拟伙伴系统 阶段一工作总结

需求清单

按本次对话的处理顺序：

- 文件命名和数据库键名整理（最终决定维持原样，现有命名已足够规范，init_db.py → db_setup.py 也放弃了）

- 补建 keyword_pool 关键词词典表及配套操作函数

- 改造 summarizer.py，接入词典候选词注入和写回机制

- 修复 Qwen 思考链导致 JSON 解析失败的问题

- 补建 conflict_queue 冲突检测队列表及配套操作函数

- 新建 conflict_checker.py 冲突检测模块

- 改造 main.py，接入冲突询问和回复处理逻辑

实现方法

关键词词典机制

keyword_pool 表以关键词本身为主键，记录 use_count、last_used_at、created_at。L1 生成时读取词典，词典有内容时使用带候选词版本的 Prompt（L1_SUMMARY_PROMPT_WITH_KEYWORDS），引导模型优先复用已有词条；词典为空时（冷启动）降级使用基础版 Prompt。L1 写入后调用 upsert_keywords() 把本次关键词写回词典，已有词条自动累加 use_count。

思考链处理

新增 _strip_thinking() 函数，支持两种格式的思考链剥离：<think>...</think> 标签格式，以及 Thinking Process: 开头的纯文本格式（找到第一个 { 或 [ 之前的内容截掉）。_parse_summary_json() 从两步扩展为三步：直接解析 → 剥离思考链后再解析 → 正则提取 JSON。

冲突检测机制

conflict_checker.py 有三个对外接口：check_conflicts(l1_id) 由 summarizer 在 L1 写入后调用，get_conflict_question() 由 main.py 在每次对话前查询，handle_conflict_reply(conflict_id, action) 处理用户的"更新"或"忽略"回复。冲突不直接修改任何记忆层，写入 conflict_queue 等待用户确认后才执行。user_profile 表采用追加写入策略，旧版本保留为历史记录，is_current 字段标记当前生效版本。

main.py 的冲突处理流程

在保存用户消息之后、调用模型之前插入两个判断：先用 _detect_conflict_action() 做关键词匹配判断是否是冲突回复（消息超过 10 字不判断，防误识别）；再用 get_conflict_question() 检查是否有待确认冲突，有则直接返回询问文本、不调用模型。两个分支都会把回复保存进数据库，保持对话历史完整。

遇到的问题

Qwen3.5 不支持 /no_think 软开关

Qwen3 系列支持在 system 或 user 消息里写 /no_think 来关闭思考链，但 Qwen3.5 官方明确不支持此指令，思考链完全由 LM Studio 的全局开关控制。结论是：现阶段依靠 LM Studio 关闭思考模式作为主路径，_strip_thinking() 作为兜底，两层保护。迁移 Ollama 后可用 "think": False API 参数替代 LM Studio 全局开关，届时只需在 _call_local_model 的 payload 里加一行。

max_tokens = 512 导致思考链被截断

模型先输出思考链，512 个 token 消耗完后 JSON 部分还没开始，导致解析失败。这个问题在 LM Studio 关闭思考模式后自然消失，目前没有单独修改 max_tokens，如果将来重新开启思考模式需要把摘要任务的 max_tokens 单独调大（建议改到 2048）。

Python 字符串里的中文引号语法错误

在 f-string 中使用中文引号（" "）时，Python 解释器会把它们识别为字符串定界符，引发 SyntaxError。解决方法是把外层定界符换成单引号，如 f'..."{var}"...'。

下一步该讨论什么

阶段二的技术选型和实现路径需要在开始写代码之前对齐：

- Chroma 的初始化和持久化策略：索引文件放哪里，和 SQLite 数据库的路径关系如何组织

- L0 切片的滑动窗口参数：默认前后各取几条，是否需要按话题类型动态调整

- 三层索引的检索融合策略：L0 / L1 / L2 各层召回内容如何加权合并注入 prompt，token 预算怎么分配

- bge-m3 的运行环境确认：CPU 运行、内存占用约 570MB，确认当前机器的可用内存是否充裕

下一步该做什么

按设计文档阶段二的优先级：

- 引入 Chroma，为 L1 / L2 摘要建立语义向量索引（新建 vector_store.py）

- 为 L0 消息片段建立滑动窗口切片索引

- 实现分层 RAG 三层穿透检索：关键词匹配 → L1/L2 语义检索 → L0 原始回溯

- 在 prompt_builder.py 里接入语义检索结果，作为第四层注入

- 接入任务路由层（新建 router.py），实现本地 Qwen 和 Claude API 的自动切换，以及 /online 指令支持

阶段一还有两件收尾小事可以顺手做：局域网跨设备访问测试（手机直接访问 http://电脑IP:8000），以及补写 README。

虚拟伙伴系统 阶段二工作总结

需求清单

- 引入 Chroma 向量数据库，为三层记忆建立语义索引

- 实现分层 RAG 检索，让系统能根据当前对话主动召回相关历史记忆

- 将语义检索结果作为第四层注入 system prompt

- 所有改动保持对现有流程无破坏，失败只打印警告不阻断主流程

实现方法

新增文件

vector_store.py — 向量索引与检索核心模块

- 三个 Collection 独立建索引：memory_l0（原始消息滑动窗口切片）、memory_l1（单次对话摘要）、memory_l2（时间段聚合摘要）

- L0 采用滑动窗口切片策略（默认窗口大小 3），解决单条消息语义太短的问题；切片的 metadata 存 message_ids（JSON 字符串），检索后可回溯原始消息

- 对外暴露 index_l0_session()、index_l1()、index_l2() 三个写入接口，以及 retrieve_l0()、retrieve_l1()、retrieve_l2()、retrieve_combined() 四个检索接口

- rebuild_all_indexes() 工具函数，切换嵌入模型时一键重建全部索引

- 当前使用 Chroma 内置默认模型（all-MiniLM-L6-v2），换模型只需改 config.py 一个参数

修改文件

config.py — 新增向量检索配置区块

- CHROMA_DIR：Chroma 索引持久化目录

- EMBEDDING_MODEL：嵌入模型名称，当前为 "default"

- L0_WINDOW_SIZE：滑动窗口大小，默认 3

- L2/L1/L0_RETRIEVE_TOP_K：各层检索返回条数

- SIMILARITY_THRESHOLD：相似度过滤阈值，当前 1.2（换 bge-m3 后建议收紧到 0.8）

- RAG_SECTION_HEADER：语义检索段落标题模板

- SYSTEM_PROMPT_TEMPLATE：新增 {rag_section} 占位符

summarizer.py — 新增第九步：L1 写入 SQLite 后调用 index_l1()，同步写入向量索引

merger.py — 新增第八步：L2 写入 SQLite 并标记 L1 已吸收后，调用 index_l2()

session_manager.py — _close_and_summarize() 新增中间步骤：close_session() 之后、trigger_l1_summary() 之前，调用 index_l0_session()，确保 L0 索引先于 L1/L2 就位

prompt_builder.py — 完整重写，接入四层记忆注入

- 新增 _retrieve_and_merge(query_a, query_b)：双路语义检索合并去重，以 document 文本为去重 key，保留距离更小的结果，按距离升序排列

- 新增 _format_rag_results()：格式化检索结果，标注来源层级（时间段记忆 / 对话记忆）

- build_system_prompt(query_text=None) 新增参数：主查询用用户当前消息，辅查询用最新 L1 摘要内容，两路合并后注入第四层

main.py — /chat 路由第五步改为 build_system_prompt(query_text=req.content.strip())，把用户当前消息传入触发双路检索

遇到的问题

网络隔离导致无法在环境内安装 chromadb — 转为在本地电脑安装，用测试脚本验证，不影响开发流程。

Chroma 空 Collection 检索会抛异常 — _retrieve() 内部统一捕获，返回空列表；冷启动阶段不打印警告，属正常状态。

n_results 超过 Collection 实际条数时 Chroma 报错 — 检索时加了 min(top_k, collection.count()) 保护。

str_replace 工具偶发"找不到目标字符串" — 原因是前一次成功编辑后视图已失效。改用 bash_tool 直接 cat > 整体写入解决。

main.py 里调用参数名写成 user_message 而非 query_text — 检查时发现并修正，两个模块保持一致。

下一步该讨论什么

- 嵌入模型升级时机：现在内置模型的中文检索距离分数普遍在 0.8~1.0，换 bge-m3 后预期降到 0.3 以下，是否现在就做，还是等系统跑一段时间积累了真实数据再换？

- 任务路由层的判断逻辑：什么条件走本地 Qwen，什么条件切 Claude API（消息长度？关键词触发？用户手动 /online 指令？）

- L3 用户画像的维护流程：模型从 L1/L2 提取候选更新后，如何在对话内推送给用户确认，确认后写入 user_profile 表

下一步该做什么

按设计文档阶段二剩余优先级：

- 升级嵌入模型 — pip install sentence-transformers，将 config.py 的 EMBEDDING_MODEL 改为 "BAAI/bge-m3"，调用 rebuild_all_indexes() 重建索引，将 SIMILARITY_THRESHOLD 从 1.2 收紧到 0.8

- 接入任务路由层 — 新建 router.py，封装本地 Qwen vs Claude API 的判断与调用，main.py 的 /chat 接口改为调用路由层；实现 /online 和 /local 手动切换指令

- L3 画像半自动维护 — 模型从 L1/L2 提取候选条目，推送用户确认后写入，完善独立通知面板

阶段二还有一件收尾小事：局域网跨设备访问测试（手机访问 http://电脑IP:8000）。